2022年20项民心工程工作台账（3月）

责任单位：市水务局

| 序号 | 项目 | 进展情况 | 完成率 | 需要解决的问题 | 对策建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施津滨水厂二期工程，满足周边新增用水需求，提高供水安全保障能力。 | 工程累计完成85%土建工程建设，30%设备设施工程建设。 | 60% | 无 | 无 |
| 2 | 新建登州路排水泵站，提升排水能力，解决区域积水问题。 | 工程完成泵站基坑支护灌注桩、三轴水泥搅拌桩及第一步土方开挖外运。 | 38% | 无 | 无 |

联系人：王晓亮       联系电话：23333655