2022年20项民心工程工作台账（6月）

责任单位：市水务局

| 序号 | 项目 | 进展情况 | 完成率 | 需要解决的问题 | 对策建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施津滨水厂二期工程，满足周边新增用水需求，提高供水安全保障能力。 | 工程累计完成96%土建工程建设，75%设备设施工程建设。 | 89% | 无 | 无 |
| 2 | 新建登州路排水泵站，提升排水能力，解决区域积水问题。 | 工程已完成登州路翻建管道安装120m，检查井浇筑8座；完成污水进水管道安装107m，检查井浇筑3座；完成泵站基坑围护结构、混凝土支撑及土方开挖；完成配电间基础桩；完成雨水Y2顶管工作坑施工；完成污水顶管施工；正在进行雨水Y1顶管接收坑施工。 | 60% | 无 | 无 |

联系人：王晓亮       联系电话：23333655