天津市水务局文件

津水建管〔2019〕42号

市水务局关于芦新河泵站设施设备

管理提升项目实施方案的批复

永定河处：

《永定河处关于申请芦新河泵站设施设备管理提升项目的请示》（永定河报〔2019〕40号）收悉。经研究，批复如下：

一、基本情况

为提升芦新河泵站设施设备管理水平，积极推进芦新河泵站国家级水管单位复核验收工作，保证泵站功能效益的正常发挥，同意实施芦新河泵站设施设备管理系统项目、水泵机组巡检（故障分析）设备采购安装项目。

二、实施方案

（一）芦新河泵站设施设备管理系统

- 开发芦新河泵站设施设备管理系统，整合泵站设施设备工程管理相关内容，建立泵站设施设备一至三级管理信息、设备等级评定、设施设备完好率管理、工程维修年度台账等模块。

（二）水泵机组巡检（故障分析）设备采购安装

- 采购水泵机组巡检（故障分析）设备1套，包括设备点检与评价系统软件1套，点检仪2台。通过软件对设备点检的线路、人员、周期、区域、内容进行设定，运行人员按规定采集设备的振动、温度等数据，判断设备运行状况。管理人员将数据传输至服务器，实现运行人员已检、漏检、报警数据信息统计实时显示，报警结果集中显示，振动分析、趋势分析及自诊断、设备安全实时掌握，提升泵站运行管理的现代化水平。

三、项目概算

核定项目概算20万元，其中芦新河泵站设施设备管理系统13.4万元，水泵机组巡检（故障分析）设备采购安装6.6万元。

2019年7月12日

（此件主动公开）

天津市水务局办公室                  2019年7月12日印发