天津市水务局文件

津水防御〔2020〕1号

市水务局关于2020年市级水土流失

动态监测项目实施方案的批复

灌排中心：

你中心《关于上报2020年市级水土流失动态监测项目实施方案的请示》（灌排报〔2020〕1号）收悉。经研究，同意经组织评审修改完善的《2020年市级水土流失动态监测项目实施方案》，具体批复如下：

一、项目的必要性

开展2020年市级水土流失动态监测是贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水思路，实现水土流失动态监测中央和地方“分级负责、协同开展、全面覆盖”目标要求的重要内容，也是水利部水土保持重点考核内容之一。根据“不重叠、全覆盖”的原则，通过实施2020年市级水土流失监测，运用高分辨率遥感影像开展持续有效的水土流失及其影响因子监测，全面掌握我市平原区水土流失及其动态变化情况，为国家和我市生态文明建设提供决策依据十分必要。

二、项目内容和实施时间

基本同意项目内容。2020年市级水土流失动态监测范围为宝坻等15个区（除蓟州区外），面积10310km2。综合运用资料收集、遥感监测、野外调查、模型计算和统计分析相结合的方法，对水土流失防治区开展动态监测。监测采用优于2m分辨率遥感影像，开展土地利用、植被覆盖、水土流失、水土保持措施及动态变化和水土流失影响因子等监测。通过监测，掌握2020年市级水土流失防治区各指标现状、空间分布状况及年度变化情况，分析水土流失消长变化及防治成效，形成市级、区级水土流失动态监测成果报告，为全市水土保持公报发布提供基础数据，为各级政府落实水土保持目标责任、开展生态文明评价考核提供重要依据。

项目实施期为1年，2020年12月底前完成监测成果报告及项目验收。

三、项目经费和资金来源

经核定，项目经费总计110万元。资金来源为市财政资金。

请你中心严格按照资金使用和管理规定，专款专用，加强项目管理，认真履行项目管理程序，加快组织实施，确保如期完成各项工作任务。

附件：2020年市级水土流失动态监测项目经费核定表

2020年3月6日

（此件主动公开）

附件

| 2020年市级水土流失动态监测项目经费核定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计 （万元） | 备注 |
| 1 | 前期工作 |  |  |  | 1.24 |  |
| 1.1 | 方案及技术细则编制 | 人月 | 0.5 | 7000 | 0.35 |  |
| 1.2 | 遥感及基础数据获取与处理 |  |  |  | 0.89 |  |
| 1.2.1 | landsat8、Sentinel-2遥感数据获取与预处理 | 期*景 | 132 | 50 | 0.66 |  |
| 1.2.2 | Modis遥感数据获取与预处理 | 期*景 | 46 | 50 | 0.23 |  |
| 2 | 遥感解译及信息提取 |  |  |  | 54.64 |  |
| 2.1 | 土地利用状况遥感信息解译及定量提取 | km² | 10310 | 20 | 20.62 |  |
| 2.2 | 水土保持措施遥感解译及信息提取 | km² | 10310 | 10 | 10.31 |  |
| 2.3 | 植被覆盖度遥感信息反演 | km² | 10310 | 20 | 20.62 |  |
| 2.4 | 遥感解译成果复核及质量控制 | km² | 10310 | 3 | 3.09 |  |
| 3 | 侵蚀因子及模数计算与分析 |  |  |  | 15.47 |  |
| 3.1 | 植被覆盖及生物因子空间化处理与计算 | km² | 10310 | 5 | 5.16 |  |
| 3.2 | 水蚀模型计算与分析 | km² | 10310 | 10 | 10.31 |  |
| 4 | 水土流失动态分析与评价 |  |  |  | 11.34 |  |
| 4.1 | 土壤侵蚀计算结果的整合与合理性分析 | km² | 10310 | 3 | 3.09 |  |
| 4.2 | 侵蚀地块水土流失强度评价 | km² | 10310 | 5 | 5.16 |  |
| 4.3 | 水土流失消长分析 | km² | 10310 | 3 | 3.09 |  |
| 5 | 野外调查及复核 |  |  |  | 19.80 | 主要在中心城以外9个区开展 |
| 5.1 | 样地布设及遥感解译标志建立 | 区 | 9 | 2000 | 1.80 |  |
| 5.2 | 土地利用解译成果复核 | 区 | 9 | 5000 | 4.50 |  |
| 5.3 | 水土保持措施解译成果复核 | 区 | 9 | 5000 | 4.50 |  |
| 5.4 | 植被覆盖度调查 | 区 | 9 | 5000 | 4.50 |  |
| 5.5 | 侵蚀计算结果复核 | 区 | 9 | 5000 | 4.50 |  |
| 6 | 监测成果整编及成果管理 |  |  |  | 7.51 |  |
| 6.1 | 监测数据汇编整理及制图 | 项 | 16 | 2920 | 4.67 | 15个区级、1个 市级监测成果 |
| 6.2 | 监测报告编制 | 项 | 1.2 | 7000 | 0.84 |  |
| 6.4 | 专家审查论证 | 次 | 1 | 10000 | 1.00 | 方案及成果审查 |
| 6.5 | 项目资料印刷费 | 册 | 50 | 200 | 1.00 |  |
|  | 总计 |  |  |  | 110.00 |  |

天津市水务局办公室                   2020年 3月6日印发