天津市水务局文件

津水资〔2019〕6号

市水务局关于2019年度供水水质管理

及水质抽检项目的批复

供水处：

《供水处关于2019年度供水水质管理及水质抽检项目的请示》（津供水〔2019〕7号）收悉。经研究，批复如下：

一、项目必要性

为进一步强化政府部门对城市供水、二次供水、村镇供水的监管，全面完成2019年局党委扩大会议确定的城市供水水质合格率达到99%以上、村镇供水水质合格率达到80%的目标任务，确保供水水质安全稳定，特别是农村饮水安全，全面提升供水行业规范化管理水平，继续开展2019年供水水质管理及水质抽检工作十分必要。

二、项目具体内容

（一）同意开展供水水质抽检。委托有资质的水质检测机构及区水质中心，对城市供水、村镇供水水质、二次供水进行监督检查。其中城市供水水质抽检包括出厂水9项163个，管网水7项204个，出厂水42项120个，出厂水106项16个；村镇供水水质抽检包括出厂水13项316个，出厂水40项10个；二次供水水质抽检包括11项145个。项目核定资金143.62万元，其中，城市供水水质抽检100.23万元，村镇供水水质抽检25.91万元，二次供水水质抽检9.35万元，税金8.13万元。

（二）同意开展规范化管理考核。委托第三方机构对区水务局、城市供水单位进行城市供水规范化管理考核，考核内容包括供水水质、供水安全、供水服务、供水设施运行管理等内容。考核范围包括6个区水务局、7个供水单位。项目核定资金6.08万元，其中培训费3.6万元、考核费2.48万元。

2019年度供水水质管理及水质抽检项目共批复资金149.7万元，请你单位认真落实各项工作，按月报送项目进度，严格管理，专款专用，确保各项工作在年底前完成，并在2020年3月底前将项目完成情况和资金使用情况报市水务局。

附件：2019年度供水水质管理及水质抽检项目经费核定表

2019年4月24日

（此件主动公开）

附件

2019年度供水水质管理及水质抽检项目

经费核定表

| 序号 | 项目 | 抽检 个数 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水水质抽检 | 974 | 143.62 | 委托水质监测机构,单价按照市场价格执行。 |
| 1.1 | 城市供水监测费 | 503 | 100.23 | 包括： 出厂水9项163个*590元/个=96170元； 管网水7项204个*490元/个=99960元； 42项120个*2985元/个=358200元； 106项16个*28000元/个=448000元。 |
| 1.2 | 村镇供水监测费 | 326 | 25.91 | 包括 13项316个*735元/个=232260元； 40项10个*2685元/个=26850元。 |
| 1.3 | 二次供水监测费 | 145 | 9.35 | 二次供水11项145个*645元/个=93525元。 |
| 1.4 | 水质抽查税(6%) |  | 8.13 | 税率依据国家相关标准执行。 |
| 2 | 规范化管理考核 |  | 6.08 | 价格按照市场价格执行。 |
| 2.1 | 培训费 |  | 3.6 | 培训60人*500元/人/天=30000元； 聘请讲师12课时*500元/课时=6000元。 |
| 2.2 | 考核费 |  | 2.48 | 聘请专家28人次*500元/人次/天=14000元； 租车费用7辆次*1200元/辆次/天=8400元； 编制考核报告2400元。 |
|  | 合计 |  | 149.7 |  |

天津市水务局办公室                  2019年4月24日印发