市水务局关于做好2023年全面推进乡村振兴

重点水务工作的实施方案

为全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、市委农村工作会议暨实施乡村振兴全面推进行动部署会议精神以及2023年中央一号文件、《中共天津市委 天津市人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》《天津市乡村振兴全面推进行动方案》等文件要求，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，锚定建设农业强国目标，以保障粮食安全、加快推进农业农村现代化、建设宜居宜业和美乡村为重点，提出和实施切实有效的水务工作举措，助力实施乡村振兴全面推进行动，全力为全面推进乡村振兴提供水务服务和支撑。

一、成立工作领导小组

为切实加强对全面推进乡村振兴涉水工作的组织领导,全力推动乡村振兴各项涉水重点任务高效实施，决定成立市水务局关于全面推进乡村振兴工作领导小组（以下简称领导小组），负责乡村振兴各项涉水重点工作的统筹协调与组织推动工作。领导小组由市水务局主要负责同志任组长，局领导班子成员任副组长，各有关部门、单位主要负责同志为成员，具体组成人员如下：

组  长：李文运  局党组书记、局长

副组长：杨玉刚  局党组成员、副局长

苏海鹏  局党组成员、驻局纪检监察组组长

王  峰  局党组成员、一级巡视员

王洪府  局党组成员、副局长

唐先奇  二级巡视员

梁宝双  二级巡视员

杨建图  二级巡视员

成  员：何  睦  局办公室                主任

纪俊松  局规计处                处长

于健丽  局干部人事处            处长

魏素清  局水资源管理处          处长

王立义  局建设管理处            处长

王洪玮  局河湖保护处            处长

刘  伟  局农村水利处            处长

赵天佑  局排水监督处            处长

冯永军  灌溉排水中心            主任

王金智  水务工程建设事务中心    主任

刘战友  水务工程运行调度中心    主任

傅建文  水文水资源管理中心      主任

唐永杰  河长制中心              主任

姜衍祥  水利科学研究院          院长

领导小组下设办公室，设在局农村水利处。

二、重点工作任务

（一）强化防洪安全保障，着力提高农村防灾减灾能力

1.开展重点工程前期工作。编制天津市水网建设规划，开展东淀与文安洼蓄滞洪区工程与安全建设、中小河流治理等项目前期工作。（责任部门：规计处）

2.完善防洪工程体系。启动北运河未治理段工程建设，完成滨海新区黄港一库围堤除险加固工程。（责任部门：建管处、建设中心、灌排中心）

3.开展山洪灾害治理。开展山洪灾害预警阈值及暴雨洪水成果复核修订，开展常州村山洪沟治理，提升山洪灾害防御能力。（责任部门：防御处、水调中心）

（二）强化农田灌排能力，着力提升粮食安全保障水平

4.编制农田灌溉发展规划。做好顶层设计，会同市农业农村委等部门编制《天津市农田灌溉发展规划》，系统谋划和推进我市农田灌溉高质量发展。（责任部门：农水处、灌排中心、水科院）

5.实施中型灌区续建配套与节水改造。一是组织实施宝坻新安镇灌区和武清南蔡村灌区2个灌区改造，改造灌溉面积9.8万亩。二是抓紧储备一批灌区建设项目，积极争取资金支持并推动实施，提高骨干灌排设施完好率。三是以宝坻区新安镇灌区为试点，实施中型灌区续建配套与节水改造与高标准农田建设项目协同推进，打造节水型灌区和整区域建设高标准农田试点工程。（责任部门：农水处、灌排中心）

6.推进骨干灌排工程标准化管理。全力推进大中型灌区、灌排泵站标准化规范化管理评价工作，完善实施细则和评价标准，督促各区加大维修养护投入力度，加快推进标准化、规范化管理工作进程，不断提升管理能力和服务水平。（责任部门：农水处、灌排中心）

7.加强农田水利设施运行维护。一是持续推动各区做好《天津市农田水利设施运行维护工作指导意见》《天津市农田水利设施运行维护技术规程》《天津市农田水利设施维修养护定额》等政策性文件的落实落地，逐步提高农田水利设施管护水平。二是打造农田水利设施运行维护示范镇，发挥典型引领作用。三是结合最严格水资源管理制度考核，开展农田水利设施运行维护专项检查。（责任部门：农水处、灌排中心）

（三）强化水资源管理，着力推进农业高效节水用水

8.合理配置农业生产水源。制定年度供水计划，统筹各类水源，优化配置农业水源，明确各区农业可供水量，最大限度保障农业用水需求。制修订并印发我市农业用水定额。（责任部门：水资源处、水资源中心）

9.严格农业取水管理。严格灌区取水许可管理，推动各相关区根据年度供水计划，合理下达灌区年度取水计划。推动各区加强农业用水统计，严格落实河道取水备案制度。（责任部门：水资源处、水资源中心、各河系管理中心）

10.推动地下水压采及水源转换。编制新一轮地下水超采综合治理实施方案，大力推动有替代水源地区的地下水压采，着力推进超采区机井关停，推动地下水压采及水源转换工程建设。（责任部门：水资源处、水资源中心）

11.多措并举调度农业抗旱水源。密切关注墒情旱情发展变化和农业生产情况，精准研判春耕备耕形势，组织做好抗旱水源调度，为农业灌溉提供水源保障。（责任部门：防御处、水调中心）

12.持续推进农业水价综合改革。落实精准补贴和节水奖励政策，在蓟州区、静海区安装取水计量设施，持续推进农业灌溉水费收缴使用管理，提升农业精准计量水平。配合开展农业水价综合改革实施效果“回头看”。（责任部门：农水处、水资源处、灌排中心）

13.配合开展第三次土壤普查工作。（根据实际涉水任务确定责任部门）

（四）强化供水保障，着力提升农村高品质生活水平

14.编制农村供水保障方案。按照城乡供水一体化目标，在已实施完成的农村饮水提质增效工程基础上，组织编制《天津市农村供水保障巩固提升方案》，指导和推动各区补齐工程短板，健全长效运行管理机制，加快推进农村饮水同城、同水、同质、同管理、同服务。（责任部门：农水处、灌排中心、水资源中心）

15.加快重点调水工程建设。推动引滦原水预处理厂、洪泥河生产圈供水枢纽工程前期工作，建设静海引江供水管线，为农村生活生产提供水源保障。（责任部门：规计处、建管处、建设中心）

16.实施农村村内供水管网改造。推动宁河区启动实施农村村内供水管网提升改造，完成120个村改造任务。（责任部门：农水处、灌排中心）

17.强化农村饮水工程运行监管。开展农村供水安全检查，并委托第三方专业机构对农村配水厂和泵站进行评估，保障农村供水设施稳定运行。加强农村供水水质监管，制定年度水质抽查方案，持续做好农村供水水质抽检工作，对不合格的督促整改，确保水质达标。（责任部门：水资源处、水资源中心）

（五）强化水环境改善，着力打造宜居宜业和美乡村

18.推进天津市母亲河复苏行动。按照水利部和流域机构统一部署，结合我市实际情况，充分利用外调水、再生水、雨洪水等各类水源，组织开展2023年河湖生态补水工作，保障在正常来水条件下，重点河湖生态水位（水量）稳定达标。（责任部门：河湖处、水调中心）

19.完成“榜样河长 示范河湖”创建行动。完成“榜样河长·示范河湖”三年行动，按照《天津市“榜样河长·示范河湖”管理办法》，进一步规范创建监督管理，推动改善农村水生态环境质量，提高人民群众对河湖水环境的满意度、幸福感。（责任部门：河湖处、河长制中心）

- 20.加强农村生活污水处理站运行维护监管。组织做好已纳管农村生活污水处理站运行维护的日常监管、月报调度、年度集中检查、信息化进程推动，配合开展农村生活污水处理设施依效付费评价，保证农村生活污水处理站稳定达标运行，实现年度设施利用率达92%、综合运行负荷率达62%的目标。（责任部门：排监处、灌排中心）

- 21.推动双城间绿色生态屏障水系连通工程。推动水系连通工程建设。推动滨海新区、东丽区和津南区实施双城间绿色生态屏障区水系连通项目6项，争取年内完工。（责任部门：规计处、灌排中心）

22.加强水土流失治理。贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》，制定实施我市实施意见。加大水土流失治理力度，实施燕山山地生态综合治理工程，重点打造北车道峪清洁小流域综合治理示范工程，治理水土流失面积5.68平方公里。加强生产建设项目水土保持方案论证和事中事后监管，全市水土保持率达到98.48%。（责任部门：农水处、水保站）

（六）强化结对扶持，着力巩固脱贫攻坚成果

23.加强结对扶持。加强对我局帮扶的乡村振兴示范村和经济薄弱村干部关心关爱，强化沟通联络，及时给予支持，鼓励其积极发挥作用，助力乡村振兴。对经济薄弱村做好扶持项目前期工作，推动帮扶的冷库、河道治理等重点项目尽早成熟落地，打牢薄弱村村集体增收“地基”。（责任部门：干部处、规计处、建管处）

（七）强化水务科技支撑，着力保障“三农”工作

24.加强水务科技引领。开展“天津市滨海平原智慧灌区关键技术研究与示范”“智能现代设施农业日光温室标准化示范”“天津市典型河湖湿地碳汇能力评价研究”等重点课题研究，为我市农业用水节水管理提供科技支撑。同时，开展重点河湖生态流量（水量）保障方案编制、南运河健康评估、中央水库移民扶持基金绩效评价和水库移民后期扶持监测评估研究等，为河湖管理、水库移民等工作提供对策建议和决策依据。（责任部门：水科院）

三、保障措施

（一）提高政治站位，强化组织领导

要坚决贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的一系列重要指示批示精神，把做好全面乡村振兴涉水工作作为当前一项极其重要的政治工作，从坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，深刻认识其重大政治意义，进一步提高政治站位，将思想和认识统一到党中央和市委、市政府的决策部署上来，坚持和加强局、处两级党组织统一领导，切实把乡村振兴各项涉水工作抓实抓细抓到位。（责任部门：局领导小组成员单位）

（二）建立工作机制，加强督促推动

建立领导小组统一领导、各成员单位具体抓落实的工作推动机制。领导小组每季度组织召开一次工作例会，听取和研究部署全面乡村振兴涉水工作，提出工作思路与要求。领导小组副组长按分工包联推动，定期调度具体任务，及时研究解决问题。领导小组办公室加强统筹协调、细化任务分工、建立工作台账、实行清单管理、强化日常督促推动。各责任部门和单位要坚持目标导向、问题导向，各司其职、压实责任，指导推动各区水务部门加快实施相关涉水任务，形成职责清晰、上下联动、合力推进的工作推进机制。同时，加大督办力度，强化问题解决、指标完成及考核评价，确保各项工作按期高质量完成。（责任部门：局领导小组各成员单位）

（三）拓展融资渠道，增加项目储备

将乡村振兴涉水任务作为水务工作重点之重来抓，进一步健全“政府主导、金融支持、社会参与”的投融资机制，多渠道筹措重点任务建设资金，积极争取中央及市级预算内投资对涉水任务的支持，指导相关项目用好地方政府债劵资金，规范合理引入水务集团等社会资本方共同参与，实现投资主体多元化。牢固树立项目引领理念，建立项目储备机制，灵活采取多种方式，聚焦农村防洪减灾、农田灌溉排水、农业高效节水、农村供水保障、水环境及生态改善等领域梯次储备重点项目，建立滚动项目库，为我市全面推进乡村振兴提供坚实的水务保障。（责任部门：规计处、财审处及领导小组相关成员单位）

（四）强化宣传引导，营造浓厚氛围

要加大对全面推进乡村振兴理论和政策的学习宣传力度，局、处两级理论学习中心组要深入学习习近平总书记关于“三农”工作重要论述，组织广大党员和水务干部职工通过支部学习、培训等方式学习了解全面推进乡村振兴最新政策和要求，同时，通过新闻宣传、信息等方式广泛宣传乡村振兴以及水务工作取得的成效，在全市水务系统营造全面推进乡村振兴浓厚氛围。（责任部门：局办公室、干部处、机关党办、农水处）

天津市水务局办公室                       2023年3月20日印发